**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГМЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

404200, с.Гмелинка, ул. Космача,56. тел./факс(84493)-48132, [gmelinka@yandex.ru](mailto:gmelinka@yandex.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 28 марта 2017г. № 27**

«О проведении месячника благоустройства и весенней санитарной очистки территории Гмелинского сельского поселения

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Гмелинского сельского поселения Старополтавского муниципального района

постановляю:

1. Объявить на территории сельского поселения с 1 апреля 2017г. по 1 мая 2017 г. месячник благоустройства
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства ( приложение 1)
3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гмелинского сельского поселения: М.П.Бутенин

Приложение № 1

к постановлению № 27 от 28.03.2017г.

**ПЛАН**

**Мероприятий по благоустройству Гмелинского сельского поселения**

**в период проведения месячника по благоустройству в апреле 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | показатели | единица измерения | всего по с/поселению  (план) | всего по с/поселению (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | посадка деревьев | шт. | 700 |  |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 150 |  |
| 3 | установка скамеек | шт. | - |  |
| 4 | ремонт скамеек | шт. | - | -- |
| 5 | установка контейнеров для мусора | шт. | - |  |
| 6 | ремонт урн | шт. | - | -- |
| 7 | очистка лотковой части дорог после зимнего периода эксплуатации | км. | 30 |  |
| 8 | ямочный ремонт дорог | кв.м. | 650 |  |
| 9 | ремонт и покраска турникетов, ограждений | п.м. | - | -- |
| 10 | уборка территорий поселения | тыс. кв.м. | 2000 |  |
| 11 | ремонт и покраска цоколей зданий | шт. | - | -- |
| 12 | ликвидация разрытий | кв.м. | - | -- |
| 13 | вывоз мусора с несанкционированных свалок | тонн | 1100 | - |
| 14 | ликвидация свалок | шт. | - | -- |
| 15 | благоустройство и ремонт памятных мест | шт. | 6 | -- |

**Глава Гмелинского**

**сельского поселения: М.П.Бутенин**